

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | *Los avances que hemos realizado hasta el momento es el sprint 1, donde previamente realizamos una planificación y en base a esta es como estamos avanzando* |
| --- | --- |
| Objetivos | *No hemos realizado ningún ajuste* |
| Metodología | *SCRUM* |
| Evidencias de avance | *Épicas, historias de usuario,Product backlog, sprint planning, sprint backlog, scrum board, Impact Mapping.*  *.* |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Competencia o unidades de competencia | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de software | Análisis de requerimientos (Sprint 1) | Reuniones con stakeholders, Documentos | 2 semanas | Leonardo Aguilera | No | En curso | No |
| Desarrollo de software | Diseño del sistema (Sprint 2) | Herramientas de diseño | 2 semanas | Bastian Navarrete | No | Pendiente | No |
| Implementación de Software | Implementación del módulo de control de stock (Sprint 3) | IDE, Frameworks de desarrollo | 2 semanas | Danny Betancourt | No | Pendiente | No |
| Pruebas de Testing | Pruebas unitarias e integración (Sprint 4) | Herramientas de testing | 1 semanas | Leonardo Aguilera | No | Pendiente | No |
| Validación | Validación final del sistema (Sprint 4) | Simulaciones, feedback de usuarios | 1 semanas | Danny Betancourt | No | Pendiente | No |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *EL principal factor que dificulta el desarrollo del plan de trabajo es el tiempo, ya que los 3 integrantes cumplimos con otras obligaciones, aparte de que estamos realizando la práctica, para esto nos cercioramos de hacer un buen planning segun nuestro tiempo.* |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas: *No hemos eliminado o modificado ninguna actividad, ya que nos aseguramos de que esten buenas con la retroalimentación del profesor* |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En estos momentos nos encontramos realizando el sprint 1, no estamos retrasado ya que ya empezamos con el desarrollo de esta.* |
| --- |